ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด 2 ชั้น ขนาด 8 ยูนิต 
(บริเวณสำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี)

สำนักงานประปาเขต 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประเภทงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2549 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างอาคารชุด 2 ชั้น ขนาด 8 ยูนิต (บริเวณสำนักงานประปาเขต 4   สุราษฎร์ธานี) สำนักงานประปาเขต 4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเขต 4 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการ

2.2 ก่อสร้างอาคารบ้านพักแบบ 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.4 49 01 (1/22-22/22) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.3 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพัก ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.4 49 01 (1/22-22/22) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.4 วางท่อจ่ายน้ำไปยังบ้านพักพนักงานแบบ 8 ครอบครัว จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด dia.  ½ นิ้ว จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานติดตั้งมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และวางท่อจ่ายน้ำภายในบ้านพักพนักงาน 8 ครอบครัว ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.4 49 01 (1/22-22/22) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.5  จัดหาและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักพนักงานแบบ 8 ครอบครัว จำนวน 8 ชุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.6  จัดหาและติดตั้งท่อประปาพร้อมก๊อกน้ำ ขนาด dia.  ½ นิ้ว เพิ่มที่ห้องครัว จำนวน 1 จุด เฉลียงซักล้าง จำนวน 1 จุด และด้านหน้าห้องน้ำ จำนวน 1 จุด ในทุกบ้านพัก

2.7  ช่องระบายน้ำของเฉลียง (ติดกับห้องครัวและห้องน้ำ) ให้ต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำทิ้งทุกชุด

- 2 -

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา  ให้เป็นไปตามประกาศของงานโครงการนั้นๆ

- ระยะเวลาในก่อสร้าง  ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,710,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)