ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการ จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างบ้านพักพนักงาน   2 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง สำนักงานประปาสายบุรี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551  เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ  วงเงินงบ   ประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  7,000,000.- บาท เพื่องานก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการ จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง สำนักงานประปาสายบุรี  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

  - ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานคอดินและเสาชั้นล่าง บ้านพักผู้จัดการและก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง  ตามแบบที่ ปน.1527 และ 11/247-251 และแบบเลขที่ ปปข.5/0073

  - ก่อสร้างคานรับพื้นชั้นบน พื้นชั้นล่าง เสา คสล.ชั้นบน คานรับโครงหลังคาของอาคารบ้านพัก แล้วเสร็จ

  - ก่อสร้างอาคารบ้านพัก ยกเว้นงานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานทาสี

  - ก่อสร้างถนนคอนกรีต ,งานรั้ว งานคูระบายน้ำ และงานก่อสร้างอื่น ๆ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 240 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    7,0000000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..