ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อในระบบ

หน่วยบริการช่องเม็ก สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ดำเนินการตามปกติ (อนุมัติรายปี)     ปีงบประมาณ 2551  งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ  2,000,000.-บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อในระบบ  หน่วยบริการช่องเม็ก สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี    ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างและจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อในระบบ  หน่วยบริการช่องเม็ก สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

2.1.1 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  พร้อมประสานท่อในระบบ  ตามแบบเลขที่ 800/69  และแบบเลขที่ 802-3/2-51 (ยกเว้นส่วนที่มีการแก้ไขให้ยึดถือตามรายการแก้ไข)

2.1.2 ก่อสร้างป้ายวัดระดับน้ำในถังน้ำใส  ตามแบบเลขที่ 800/03-51

2.1.3 ก่อสร้างฐานรากอาคารถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. โดยใช้ฐานแผ่(ไม่ตอกเสาเข็ม)

2.1.4 ติดตั้ง Electric Modulating Float Control  Valve  Ø 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.1.5 อื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแปลน ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

…2/ 4 ระยะเวลา...

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,140,000.-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………