ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้าง     ปรับปรุงเร่งด่วน ป.สมุทรสงคราม

ปรับปรุงสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา อำเภอปากท่อ

สำนักงานประปาปากท่อ    จังหวัดราชบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3 ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ ปี 2551 ปรับปรุงเร่งด่วน

ป.สมุทรสงคราม ปรับปรุงสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา อำเภอปากท่อ  สำนักงานประปาปากท่อ    จังหวัดราชบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. แบบ ก 02

ตามแบบเลขที่ รบ.51 – 025 , SD 05/008-0013				 จำนวน	1    งาน

2.2  ขุดสระพักน้ำดิบพร้อมบดอัด				                          	 จำนวน	1    งาน

2.3  ขุดสระระบายตะกอน   							จำนวน	1    งาน

2.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ รบ.51-025    	จำนวน	1    งาน

2.5  จัดหาและติดตั้งท่อ, และอุปกรณ์ , ประสานท่อภายในบริเวณและอื่นๆ

ตามแบบเลขที่ รบ.51-025    		 จำนวน 	1   งาน

2.6  จัดหาและติดตั้งท่อมาตรวัดน้ำ  ตามแบบเลขที่ รบ.51-025    	   	จำนวน 	1   งาน

2.7  จัดหาและติดตั้งวาล์วลดแรงดัน  ตามแบบเลขที่ รบ.51-025    	   	จำนวน 	1   งาน

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5   .

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   240  วัน  ( สองร้อยสี่สิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ 18,940,000.- บาท (เงินสิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย