ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อม อาคาร 2-3

สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้จัดสรรวงเงินงบประมาณปี 2551 เป็นจำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3,148,000.- บาท เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อม อาคาร 2-3  สำนักงานใหญ่ การประปา

ส่วนภูมิภาค

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- รื้อถอน-เคลื่อนย้ายต้นไม้และงานระบบสาธารณูปโภคเดิม บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง

- ก่อสร้างรั้วชั่วคราว  จัดทำหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณใต้ทางเดินเชื่อม

- ก่อสร้างอาคารและสะพานเชื่อมอาคาร

- จัดหา ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคของอาคารใหม่ และเชื่อมต่อกับระบบเดิม

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการก่อสร้าง ให้มีสภาพสวยงาม สมบูรณ์ดังเดิม

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำ การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 120  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,148,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)