ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านดงหวาย  ม.2 ,  บ้านแพง ม.11  ตำบลดงสิงห์   อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านดงหวาย  ม.2 , บ้านแพง ม.11  ตำบลดงสิงห์   อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาร้อยเอ็ด     ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อขยาเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด  100 มม. - 150 มม.  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ความยาวรวม

โดยประมาณ 9,135 เมตร ภายในบ้านดงหวาย  ม.2 , บ้านแพง ม.11  ตำบลดงสิงห์   อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็น

ผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,093,348.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  135  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 5,233,370.-บาท (เงินห้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

----------------------------------