ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สำนักงานประปาบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เป็นโครงการ (เงินรายได้) ปี 2551 ก่อสร้าง

อาคารสำนักงาน  สำนักงานประปาบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  เลขที่ ปข. 51 - 004

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ปปข. 3 – 057 / 1- 12                                                     จำนวน	 1    งาน

2.2  ทำการก่อสร้างถนนภายในสำนักงานประปาตามแบบเลขที่

ปข. 51 – 004 ตามแบบมาตรฐาน SD 14 – 069 - 070           		                จำนวน  1  งาน

2.3  ทำการปักเสา พาดสายเสาไฟฟ้าตามแบบเลขที่ ปข. 51 – 004                                จำนวน  1  งาน

3.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารประเภทเดียวกันมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.ในวงเงินไม่น้อยกว่า      2,264,000      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   180  วัน  ( หนึ่งร้อยแปดสิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตามผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   5,660,000.-  บาท      (เงินห้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย