ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม.  พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำเขางู)

สำนักงานประปาราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินการตามปกติ (แผนระยะยาว) ปี 2552 ก่อสร้าง  หอถังสูงขนาด  300 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำเขางู) สำนักงานประปาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD.06/001-014            จำนวน	 1   ถัง

2.2  ก่อสร้างโรงสูบแรงสูงชั่วคราว ตามแบบเลขที่ รบ.52-028			 จำนวน  1  โรง

2.3  ทำการจัดหาและติดตั้งท่อ, อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อภายในบริเวณ

และอื่นๆ ตามแบบเลขที่  รบ.52- 028                                                                   จำนวน  1   งาน

2.4  จัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆตามแบบเลขที่ รบ.52- 028           	 จำนวน  1   งาน

2.5  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และและอื่นๆตามแบบเลขที่ รบ.52- 028           	 	 จำนวน  1   งาน

2.6  ทำการทุบ ,รื้อถอน ,ขนย้าย ถังสูงเดิม  	 			               จำนวน  1   งาน

3.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     2,996,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   300  วัน  (สองร้อยวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตาม

ผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  7,490,000.-  บาท       (เงินเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มดดูหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย