ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างสำนักงานใหม่ 2 ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาอรัญประเทศ (ครั้งที่ 2)

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2551 วงเงินงบประมาณ

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,900,000.-บาท เพื่อทำการก่อสร้างสำนักงานใหม่ 2 ชั้น พร้อมติดตั้งครื่องปรับอากาศ สำนักงานประปาอรัญประเทศ (ครั้งที่ 2) จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งตามแบบเลขที่ 101/2 และ 110/7-15 (1/9-9/9) ประกอบด้วย

  - งานโครงสร้าง

  - งานหลังคา

  - งานผนัง

  - งานพื้น

  - งานฝ้าเพดาน

  - งานสี

  - งานประตูหน้าต่าง

  - งานสุขาภิบาล

  - งานสุขภัณฑ์

  - งานไฟฟ้า

  - งานเบ็ดเตล็ด

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

-2-

และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 813,200.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,033,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------