ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณสำนักงานประปาสงขลา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2553  เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ  ปี  2553   วงเงินงบประมาณ ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   3,400,000.- บาท     เพื่อปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณสำนักงานประปาสงขลา  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสงขลา  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้ดำเนินนดังนี้

2.1  ปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณสำนักงานประปาสงขลา ,อาคารพัสดุเดิม  อาคารโรง

สูบน้ำแรงสูง  และต่อเติมอาคารแล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่  สข.1/2553

2.2   ทาสีหอถังสูง  อาคาร  ตามแบบเลขที่ สข.1/2553  ( 1/9 ) แล้วเสร็จ

2.3   งานก่อสร้างบ่อมาตร ( ป.สงขลา ) ตามแบบเลขที่ สข.1/2553 แผ่นที่ 1/9 แล้วเสร็จ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   180 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,400,000.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..