ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด โครงการหมู่บ้านริชชี่ ริช 1

(ส่วนภายในโครงการฯ ) หมู่ที่ 6  ถนนวงแหวนรอบนอก  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------

1. 	วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงาน  วงเงินงบประมาณ 2,660,000 .- บาท

(-เงินสองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาวางท่อประปา                 ให้กับ บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด โครงการหมู่บ้านริชชี่ ริช 1 (ส่วนภายในโครงการฯ )  หมู่ที่ 6                ถนนวงแหวนรอบนอก  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.	ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1   งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา  ขนาด Ø 50 มม. – Ø 150 มม.  ความยาว

รวมทั้งสิ้นประมาณ  2,822  เมตร  ในพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

3.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3   	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.   และไม่เป็นผู้มี		ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ		ประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ  		ประมูลจ้างครั้งนี้

4.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ไม่เกิน	45       วัน

5.	ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น    2,660,000 .-  บาท (เงินสองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

------------------------