บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๒๐            วันที่                    มกราคม    ๒๕๕๔

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข..๗ ที่ ๒๘/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔   ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด  ๑,๐๐๐  ลบ.ม. จำนวน ๑ ถังและประสานท่อในระบบ ติดตั้งหม้อแปลง สายไฟภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บึงกาฬ

อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔   ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด  ๑,๐๐๐  ลบ.ม. จำนวน ๑ ถังและประสานท่อในระบบ ติดตั้งหม้อแปลง สายไฟภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นาย เกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์ )

หัวหน้างานแผนงาน

รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นาย เสวตร์ แสงแก้ว )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นาย กิตติพงษ์ สูตรสุคนธ์)

นายช่างโยธา ๓

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔

ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด  ๑,๐๐๐  ลบ.ม. จำนวน ๑ ถังและประสานท่อในระบบ ติดตั้งหม้อแปลง

สายไฟภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บึงกาฬ

อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปี ๒๕๕๔  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   ปี  ๒๕๕๔   ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด  ๑,๐๐๐  ลบ.ม. จำนวน ๑ ถังและประสานท่อในระบบ ติดตั้งหม้อแปลง สายไฟภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บสำรองน้ำผลิต  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

๒.๑  งานก่อสร้างถังน้ำใส

- เจาะสำรวจข้อมูลชั้นดิน ( Boring Test )					จำนวน  ๑  จุด

- ก่อสร้างถังน้ำใส คสล. ขนาด ๑,๐๐๐  ลบ.ม.  			จำนวน  ๑ ถัง

๒.๒  งานวางท่อ

- จัดหาและขุดวางท่อเชื่อมถังน้ำใสเดิม พร้อมประสานท่อและอุปกรณ์  ตามแบบที่กำหนด

๒.๓  งานรื้อเปลี่ยนสายไฟแรงต่ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบที่กำหนด

๒.๔  งานปรับปรุงท่อทางดูด ท่อทางส่งพร้อมโครงถักรับท่อทางดูด ตามแบบที่กำหนด

๒.๕  ก่อสร้างแพลอยรับโครงถักของท่อทางดูด ตามแบบที่กำหนด

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผุ้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

๓.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   ๖,๙๕๐,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )