บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๒๐ – ๑ / พิเศษ  วันที่                 มีนาคม   ๒๕๕๔

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ตามคำสั่ง กปภ. ที่ ๒๘๓/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค  ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙  และข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิตร์ )

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายนคร  เกราะชัย )

วิศวกร ๕  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน   วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )   ๓๙,๗๙๘,๐๐๐ บาท  โดยจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

๒.๑. ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๑ ครอบครัว

๒.๒  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.

๒.๓  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.

๒.๔  งานเพิ่มกำลังการผลิตอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. (เดิม)

๒.๕  ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง

๒.๖  ก่อสร้างระบบระบายตะกอน

๒.๗  ขุดสระพักตะกอน

๒.๘  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร โดยวางท่อพีวีซี Ø ๓๐๐ มม., ท่อเอชดีพีอี Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐ , ท่อเอชดีพีอี Ø ๓๑๕ มม. PN ๑๐ , ท่อเหล็กเหนียว Ø ๓๐๐ มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๑๗,๗๐๖ เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ

๒.๙  เจาะสำรวจข้อมูลชั้นดิน ( Boring Test )	จำนวน  ๑  จุด

๒.๑๐	ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำเดิมและโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๑๑	จัดหาและขุดวางท่อเชื่อมถังน้ำใสเดิม พร้อมประสานท่อและอุปกรณ์

๒.๑๒	จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม

๒.๑๓	จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

๓.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/๓.๔ ไม่เป็นผู้...

-๒-

๓.๔    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน ๓๖๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   ๔๒,๕๘๐,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )