ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองแต้  หมู่ ๖  ต.บ้านยาง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองแต้ หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด 40 - ๔00 มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ ๕,๕๑๔.๐๐  เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ทดสอบท่อ,ล้างท่อ ภายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองแต้ หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

    - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,587,452.00 บาท   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผล การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,๙๖๘,๖๓๐.- บาท  (เงินสามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------