ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล ๑,๓,๕,๑๑ และถนนเพียรพร้อม

ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

--------------------

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   จะดำเนินการโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล ๑,๓,๕,๑๑ และถนนเพียรพร้อม ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด  วงเงินงบประมาณ  ๒,๑๔๕,๓๕๐.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ( E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ  ตามแบบเลขที่ กปภ.ส.หย.๙/๕๔  (แผ่นที่  ๑/๒-๒/๒) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมให้ใช้น้ำได้ดีทุกราย และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อผ่านในส่วนที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕.เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่…-…..และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการวงเงินไม่น้อยกว่า

(๘๕๘,๑๔๐.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

๔.ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   ๑๕๐ วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๒,๑๔๕,๓๕๐.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..