ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
        โครงการงานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำไปบ้านสน-หาดเล็ก กปภ.สาขาคลองใหญ่

1. วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งลลงทุนปี 2555 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,072,000.-บาท เพื่อทำการงานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำไปบ้านสน-หาดเล็ก กปภ.สาขาคลองใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2. ขอบเขตของงาน
กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขปดังต่อไปนี้
     2.1.1 งานย้ายแนวท่อไปบ้านสน-หาดเล็ก กปภ.สาขาคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1 – 0284/56 แผ่นที่ 1/11-11/11
2.1.1 จัดหาท่อประปาและอุปกรณ์พร้อมทำการวางและประสานท่อตามแบบ
2.1.2 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ
2.1.3 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย
2.2 งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
3. รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง
นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็น
    รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้
    3.1 ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้	จำนวน 1	แผ่น
3.2 รายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ	จำนวน 5 แผ่น
3.3 รายละเอียดวิธีการดำเนินการ	จำนวน 5 แผ่น
3.4 ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
3.5 การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ	จำนวน 1 แผ่น
3.6 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน 1 แผ่น
3.7 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ จำนวน 7 แผ่น
        กับสัญญาแบบปรับได้
3.8 บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง	จำนวน 1 แผ่น
3.9 แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
3.10 รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง	จำนวน 6 แผ่น
3.11 ข้อกำหนดงานทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 แผ่น
3.12 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน 1 เล่ม
       กปภ. 01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป
3.13 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน 1 เล่ม
       กปภ. 02-2550 งานวางท่อ
2/3.14 มาตรฐาน …...............
-2-
    3.14 มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-106 (2533) จำนวน 1 เล่ม
    3.15 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550	จำนวน 1	เล่ม
4. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน
4.2 ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ
        รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบ
        งาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
    4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตาม
        ข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
    4.4 สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
    4.5 หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
    4.6 สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F. (Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่าง การก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        5.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        5.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
5.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา
3/5.6 บุคคล..........
-3-
5.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
5.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
6. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน …..150.....วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน
7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 5,427,040.-บาท (เงินห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
------------------------