ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
        โครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำเทพราช กปภ.สาขาบางคล้า

1. วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งลลงทุนปี 2555 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,577,000.-บาท เพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำเทพราช กปภ.สาขาบางคล้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2. ขอบเขตของงาน
2.1งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ เทพราช
        2.1.1 งานโยธาภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ BK(56)03-LO
   2.1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	จำนวน 1 เหมา
        2.1.3 ก่อสร้างถังแบ่งน้ำตามแบบเลขที่ BB(56)01-DB โดยให้เสนอ Shop Drawing ให้ กปภ. อนุมัติก่อนดำเนินการ	จำนวน 1 ถัง
2.1.4 งานติดตั้ง Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.(ถังกวนช้า & ถังตกตะกอน)	ตามรายละเอียดข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา	จำนวน 1 ชุด
2.1.4 งานวางท่อภายในสถานีผลิต-จ่ายน้ำเทพราช กปภ.สาขาบางคล้า ตามแบบเลขที่ BK(56)03-LO
        2.1.4.1 จัดหาและวางท่อสงน้ำดิบและท่อผสมน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
        2.1.4.2 จัดหาและวางท่อส่งน้ำลงถังพักน้ำก่อนเข้าถังกรองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
       2.1.4.3 จัดหาและวางท่อระบายตะกอนพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
2.2 งานอื่นๆ ที่ระบุในแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

3. รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง
นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้
    3.1 ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้	จำนวน 1	แผ่น
3.2 รายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ	จำนวน 5	แผ่น
3.3 การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1	แผ่น
3.4 การจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน 1	แผ่น
3.5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับได้	จำนวน 7 แผ่น
3.6 บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง	จำนวน 1 แผ่น
3.7 แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
3.8 รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง จำนวน 6 แผ่น
2/4.9 รายการประกอบงาน …...................
-2-

3.9 รายการประกอบงานจัดหาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	จำนวน 25	แผ่น
3.10 ข้อกำหนดงานทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 3	แผ่น
3.11 คุณลักษณะเฉพาะของ TUBE SETTLER สำหรับติดตั้งในถังตกตะกอน จำนวน 1แผ่น
3.12 รายละเอียดข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งถังตกตะกอนแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.	จำนวน 7	แผ่น
3.13 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 เล่ม
3.14 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 งานวางท่อ จำนวน 1 เล่ม
 3.15 มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 03-2545 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง	จำนวน 1 เล่ม
    3.16 มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	จำนวน 1 เล่ม
3.17 มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 05-2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี	จำนวน 1 เล่ม
3.18 มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-106 (2533)	จำนวน 1 เล่ม
3.19 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550	จำนวน 1เล่ม
4. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.1 ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน
4.2 ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ
รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
    4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตาม
        ข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
    4.4 สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
    4.5 หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
    4.6 สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F.Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่าง การก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

        3/5. ผู้ประสงค์...................	-3-	5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        5.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        5.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
5.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า 1,148,217.-บาท) ทั้งนี้จะต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมซองยื่นข้อเสนอ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.
5.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง
5.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
5.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
4/6.ระยะเวลาการก่อสร้าง …..................
-4-
6. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน ….45.....วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน
7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 3,827,390.-บาท (เงินสามล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
------------------------