ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
      โครงการงานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (บางน้ำเปรี้ยว) กปภ.สาขาบางคล้า
---------
1. วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2555-2556 จำนวน 70,075,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (บางน้ำเปรี้ยว) กปภ.สาขาบางคล้า จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2. งานที่ต้องดำเนินการ
   1. ปรับพื้นที่ก่อสร้าง และงานโยธาภายในบริเวณให้เป็นไปตามระดับที่กำหนด ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - LO
   1.1 เจาะทดสอบดิน โดยวิธี Wash Boring จำนวน 2 จุด บริเวณจุดก่อสร้างหอถังสูงและสระพักน้ำดิบพร้อมรายงานผลการทดสอบให้ กปภ. อนุมัติก่อนการก่อสร้าง
1.2 ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มจำนวน 1 จุด บริเวณจุดก่อสร้างหอถังสูง
        1.3 ให้ผู้รับจ้างเสนอ ขั้นตอนการดำเนินการขุดสระพักน้ำดิบและสระพักตะกอน พร้อมคำนวณตรวจสอบความปลอดภัยของเชิงลาด โดยแสดงรายการคำนวณพร้อมให้วิศวกรโยธา ลงชื่อรับรอง เสนอให้ กปภ. อนุมัติก่อนดำเนินการขุดสระ
        1.4 ระดับก่อสร้างอาคาร ต่าง ๆ ให้ถือระดับใน แบบ “ระดับชลศาสตร์” ตามแบบเลขที่ BK(55)02-HP เป็นเกณฑ์ ส่วนระดับก่อสร้างที่ระบุตามแบบมาตรฐานต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นระดับอ้างอิงเฉพาะอาคาร นั้น ๆ เท่านั้น
    2. ก่อสร้างประตู รั้ว ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ กผว.1-0001 (R) โดยตำแหน่งระบุตามแบบเลขที่
       BK(55)02 - LO
    3. จัดหาและติดตั้งท่อผสมสารเคมี ตามแบบเลขที่ BK(55)02 – CMP โดยตำแหน่งระบุตามแบบเลขที่
       BK(55)02 - IPL
    4. ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. (ถังกวนช้าและตกตะกอน) ตามแบบเลขที่ 04 / 3068 - 3076 จำนวน 1 อาคาร
    5. ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. (ถังกรองน้ำ) ตามแบบเลขที่ 04 / 2974 - 2986 จำนวน 1 อาคาร
    6. ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD05 / 014-020 แบบ ข03 จำนวน 1 ถัง
    7. ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 7 x 16 ม. ตามแบบเลขที่ 07 / 979 - 984 จำนวน 1 หลัง
    8. ก่อสร้างหอถังสูง ความจุ 250 ลบ.ม. สูง 30 ม. ตามแบบเลขที่ ม.06(1)-250(2) จำนวน 1 อาคาร โดยมี
    9. ก่อสร้างโรงเก็บ จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - CMB จำนวน 1 หลัง
    10.ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ตามแบบเลขที่ ม.11 / 201 – 207 จำนวน 1 หลัง

2/11. ก่อสร้าง …..................
-2-
    11. ก่อสร้างสระพักตะกอน, สระพักน้ำดิบ และรางระบายตะกอน รายละเอียดตามแบบเลขที่ BK(55)02-LO
    12.ก่อสร้างวางท่อเชื่อมระหว่างสระพักน้ำดิบกับโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - IPL

    13. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ถนนลูกรัง ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด โดยตำแหน่งระบบในแบบเลขที่
        BK(55)02-LO
    14. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบจ่ายสารเคมี พร้อมทางดูด ทางส่ง และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP DRAWING ให้ กปภ. อนุมัติก่อนการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
  14.1 โรงสูบน้ำดิบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
  14.2 โรงสูบน้ำแรงสูง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
  14.3 จัดหาและติดตั้ง ระบบสูบจ่ายสารเคมี ภายในโรงเก็บจ่ายสารเคมี โดยรายละเอียดตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
    15. จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม และระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ตามแบบเลขที่ BK(55)02 – EE โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP DRAWINGให้ กปภ.อนุมัติ ก่อนการก่อสร้างรายละเอียดดังนี้
  15.1 จัดหาและติดตั้ง เสาไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปักเสาพาดสายภายในบริเวณ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก(กปภ.เป็นผู้จัดหา)
  15.2 จัดหาและติดตั้งตู้เมน ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามแบบ SINGLE LINE DIAGRAM
  15.3 เดินสายไฟ และท่อ/ราง ร้อยสายไฟ ตามรายละเอียดตามระบุในผังเดินสายไฟ
    16. ก่อสร้างระบบท่อภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - IPL โดยมีรายละเอียดดังนี้
  16.1 ก่อสร้างวางท่อ ประสานระหว่างอาคารต่าง ๆ
  16.2 ก่อสร้างวางท่อจ่ายสารเคมี
  16.3 ก่อสร้างวางท่อน้ำประปา ภายในบริเวณ
  16.4 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
  16.5 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
16.6 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำใช้ในบริเวณ จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ BK(55)02 - ME
  16.7 กรณีที่แบบไม่ได้ระบุให้ท่อวางบนดิน ให้ถือว่าเป็นการวางท่อใต้ดิน รองและหุ้มด้วยทรายตาม
        แบบมาตรฐาน
    17. ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ (ขยายเขตจำหน่ายน้ำ) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0486 (1/9 – 9/9)
    18. การดำเนินการก่อสร้างหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ยึดถือตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.01-2550 , กปภ. 02-2550,กปภ.03-2545 , กปภ.04-2545 , กปภ.05-2545 และ แบบมาตรฐาน ประกอบการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550
3. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

3/ 3.1 ในกรณี …..............
-3-
3.1 ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน
3.2 ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
3.4 สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
3.5 หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น 1-4 และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารระบบผลิตน้ำประปาโดยมีส่วนประกอบของถังตกตะกอนและถังกรองเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีมูลค่าสัญญาเดียวและได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ วงเงินไม่น้อยกว่า 18,745,062.50.-บาท ทั้งนี้จะต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง พร้องหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมซองยี่นข้อเสนอ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง
4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3/ 4.9 บุคคลหรือ …......................
-3-
4.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
5. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน …..360.....วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน
6. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 74,980,250.-บาท (เงินเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
---------------------------------